关于优化城镇老旧小区改造项目审批

的指导意见（征求意见稿）

为进一步深化工程建设项目审批制度改革，加快推进全省城镇老旧小区改造，现就优化城镇老旧小区改造项目审批提出以下指导意见。

一、总体要求

按照工程建设项目审批制度改革全流程、全覆盖要求，在确保工程质量安全的基础上，优化城镇老旧小区改造项目（以下简称改造项目）审批流程，精简环节和材料，压减办理时间，推动改造项目快速决策和实施，切实增强人民群众获得感。

二、适用范围

本指导意见适用于不改变土地权属、用地性质和房屋使用性质，不新增建筑面积、建筑结构不发生重大改变的城镇老旧小区基础设施改造项目。

对新增建筑面积、改变建筑用途和结构等老旧小区服务功能提升的改造项目，原则上按照房屋建筑项目审批要求进行报建审批，鼓励各地参照本指导意见精神予以优化、简化、便捷审批。

三、优化措施

（一）重视实施方案编制

推进城镇老旧小区改造应加强规划引导，合理划分改造区域，优化资源配置，综合安排改造内容，因地制宜编制改造项目实施方案。开发整理城镇低效用地要优先用于补齐老旧小区公共服务设施短板。

（二）实行前期联合会商

实行前期联合会商制度，各地住房城乡建设部门或者政府确定的改造项目牵头部门组织发改、自然资源、财政、城市管理等部门和街道办事处（乡镇政府）、居民（村民）委员会，以及电力、供水、燃气、通信、广播电视等公用设施管理单位，对改造项目实施方案进行联合会商，形成会商意见。会商意见作为改造项目审批及事中事后监管的主要依据。

（三）简化立项规划审批

政府投资的改造项目可以合并编制和审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计，只审批可行性研究报告。对不涉及规划条件调整、重要街道两侧外立面改造的项目，不再办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，由自然资源部门在会商意见中明确。

（四）简化施工前审批

改造项目的施工图无需事前审查，建设单位将满足要求的施工图上传至施工图数字化管理系统即可使用。依照规定需要办理施工许可证的，建设单位以施工图自审承诺书替代施工图审查合格书作为申请办理施工许可证的材料，建设部门即时办理。建设部门应当自施工许可证核发之日起60个工作日内，委托施工图审查机构完成施工图事后审查。改造项目无需办理建设工程消防设计审查、应建防空地下室民用建筑报建审批。

（五）简化项目竣工验收

对会商意见中明确无需办理建设工程规划许可证的改造项目，无需办理建设工程规划核实。简化竣工验收消防备案材料，建设单位提交工程竣工消防验收报告、消防设计相关竣工图纸即可办理。简化竣工验收备案材料，建设单位只需提交工程竣工验收报告、施工单位签署的工程质量保修书即可办理，消防验收备案文件由审批系统共享。简化档案验收材料，按实际形成的文件归档，城建档案管理机构可以采取容缺受理、告知承诺方式先行办理验收。

（六）推行全流程在线审批

改造项目应在浙江政务服务网工程建设项目审批管理系统2.0（投资项目在线审批监管平台3.0）申请项目赋码，并办理相关审批事项，实现全流程在线办理。

（七）开展“清单制+告知承诺制”探索

市、县(市、区)可以在改造项目中探索“清单制+告知承诺制”改革，根据改造项目特点，制定和公布不同类型项目的审批事项清单，并明确对某类项目的全部或部分审批事项实行告知承诺制审批。

(八)加强历史文化、风貌特色底线管控

涉及历史文化街区、历史风貌区、不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑等的改造项目，应当严格按照《历史文化名城名镇名村保护条例》和文物管理相关法律法规规定开展工程建设项目审批管理。

（九）加强消防、结构等涉及安全和稳定的底线管控

改造项目涉及消防、结构、抗震等安全内容的，应严格执行国家工程建设技术标准要求，依法办理相关手续。各审批部门要充分考虑老旧小区建设年代久远的特殊性，对确认无法满足现有标准的，可以以专家会审意见作为相关事项审批及监管的主要依据。

（十）鼓励简化功能提升类改造项目审批手续

对托幼养老等公共服务设施改造项目、涉及占用老旧小区绿地、道路或设施建设停车场（库）和改造利用地下空间的项目，鼓励通过相关部门提前介入、联合审查等方式简化报建手续。

四、工作要求

（一）加强组织落实。优化改造项目审批，是我省城镇老旧小区改造试点的重要内容，也是深化工程建设项目审批制度改革、优化营商环境的重要举措。各地各部门要充分认识重要意义，切实加强组织领导和统筹协调，根据本指导意见制定实施方案，进一步规范和优化审批流程，切实提高审批效率，完善事中事后监管机制。

（二）持续改革创新。各地要结合企业投资项目最多80天改革、“清单制+告知承诺制”试点、低风险小型项目最多20个工作日改革等工作，根据本地改造项目特点，大力探索整合事项、精简材料、优化流程的创新举措。对实践中行之有效的做法，要及时总结上报，尽快形成可复制、可推广的经验。

（三）加强宣传引导。充分利用各类媒体，向参与改造项目的各方主体和群众做好政策宣传解释，增进全社会对城镇老旧小区改造和优化审批的理解与支持，为顺利推进我省城镇老旧小区改造试点工作营造良好的舆论环境。